YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI

Proje Günlüğü ve Karar Geçmişi

İlk Plan, Sapmalar, Geri Bildirimler ve Sonuçlar

Tarih tarih ne yapıldı, hangi kararlar neden değişti, hangi hatalar bulundu.

İbrahim Akpınar

Kapsam: 11 Temmuz 2026 — 5 Ağustos 2026

Rapor tarihi: 5 Ağustos 2026

# İçindekiler

# 1. Bu Rapor Ne İçin?

Bu belge, projenin teknik içeriğini değil SÜRECİNİ anlatıyor. Ne planlanmıştı, ne yapıldı, plan neden değişti, hangi geri bildirimler geldi ve sonuçlar nasıl evrildi.

Böyle bir kayıt tutmanın iki pratik sebebi var. Birincisi, tez savunmasında "bu kararı neden aldınız" sorusuna belgeli cevap verebilmek. İkincisi ve daha önemlisi: bu projede aynı veri kümesi üç kez farklı yorumlandı. Hangi sonucun ne zaman ve neden geçersiz olduğunu bilmeden tez yazmak mümkün değil.

Bu rapor bilinçli olarak hataları da içeriyor. Bulunan her hata, ölçüm altyapısının bir zayıflığını ortaya çıkardığı için sonuç kalitesini artırdı — bu yüzden gizlenmesi değil kaydedilmesi gerekiyor.

# 2. Başlangıç: İlk Plan (Temmuz 2026)

## 2.1 Konu nasıl seçildi

İlk aday konu farklıydı: kayma-farkındalıklı kestirim ve bozucu gözleyicili MPC (DOB-MPC). Literatür taraması ve tartışma sonucunda konu, kontrol bariyer fonksiyonları ile güvenlik filtrelemeye evrildi. Gerekçe: yerel planlayıcıların hareketli engellerde çarpma sorunu somut, CBF bu soruna teorik garanti getirebiliyor ve girdi-kısıtlı CBF-QP'nin feasibility karakterizasyonu literatürde açık bir problem.

Kesinleşen tez başlığı:

"Diferansiyel sürüşlü mobil robotta reaktif ve öngörülü güvenlik filtreleri: feasibility sınırının analizi ve deneysel doğrulaması"

## 2.2 Baştan verilen sabit kararlar

| Karar | İçerik | Durum (5 Ağu 2026) |
| --- | --- | --- |
| Baseline planlayıcı | Nav2 DWB (TEB elendi — ROS 2 portu bakımsız) | Henüz bağlanmadı |
| Filtre modları | REACTIVE, DCBF, SHIFT | Üçü de kodlandı ve test edildi |
| QP çözücü | Prototipte cvxpy, döngüde OSQP | cvxpy+OSQP kullanılıyor |
| Engel kestirimi | Custom EKF yazılacak | Kod ve testi hazır, ROS'a bağlanmadı |
| CBF formülasyonu (D1) | Lookahead noktası; C3BF future work | Uygulandı — ve bedeli ölçüldü (Böl. 6.4) |
| İş bölümü | Çekirdek kodu İbrahim, altyapı/inceleme Claude | Sürdürüldü, deney altyapısında esnetildi |

## 2.3 Planlanan 16 haftalık takvim

| Hafta | Planlanan iş | Kapı / çıktı |
| --- | --- | --- |
| 1–2 | Faz 0: numpy simülasyon + analitik sınır türetmesi + EKF çekirdeği | Sayısal ↔ analitik eğri figürü |
| 3–5 | Faz 1: Gazebo + Nav2 DWB bringup, filtre düğümü, hareketli engel, lidar→EKF sarmalı | Uçtan uca tek senaryo |
| 7–9 | Faz 2: batch koşucu + tam süpürme (4 hız × modlar × N=20) + ablasyon | Sınır haritası v1 |
| 10–13 | Faz 3: donanım (TB3, tavan kamerası + ArUco, engel düzeneği) | Donanım noktaları haritada |
| 14–16 | Yazım | Taslak teslim |

Metrikler de baştan planlanmıştı ve bugün hâlâ geçerli olan bir uyarı içeriyordu:

"Çarpışma oranı · QP infeasibility oranı ve ilk anı · d_min · hedefe ulaşma süresi/başarı · ‖u_safe−u_nom‖ (integral+tepe). Bunlar üç ayrı olay: infeasibility ≠ çarpışma ≠ mesafe ihlali."

Bu ayrımın altı çizilmişti ama uygulamada tam olarak burada hata yapıldı (Bölüm 6.1).

# 3. Kronoloji

## 3.1 11–13 Temmuz 2026 — Faz 0 (numpy simülasyonu)

| Tarih | Yapılan |
| --- | --- |
| 11 Tem | Proje planı yazıldı. numpy tabanlı unicycle simülasyon iskeleti kuruldu (params, scenario, test altyapısı). |
| 12 Tem | dynamics / cbf / metrics modülleri tamamlandı, 13/13 test yeşil. Analitik feasibility sınırı türetildi ve doğrulandı. |
| 13 Tem | EKF çekirdeği yazıldı, ablasyon çalışması yapıldı (mükemmel bilgi vs EKF kestirimi). |

Faz 0'ın en somut çıktısı kapalı-form sınır formülü oldu:

d* = v_o/alpha + sqrt( (v_o/alpha)^2 + d_safe^2 )

8 farkli engel hizinda sayisal sonucla karsilastirildi: %0.5 hata.

EKF ablasyonunda NIS (normalized innovation squared) ortalaması 1.95 çıktı (beklenen ~2.0), yani kestirim istatistiksel olarak tutarlı. Bu hız aralığında EKF, filtre performansını bozmuyor.

Faz 0 planlanan sürede (hafta 1–2) tamamlandı — projede plana en sadık kalınan bölüm bu oldu.

## 3.2 Temmuz sonu — Danışman onayı ve altyapı

GERİ BİLDİRİM (danışman, WhatsApp): Konu kısaca anlatıldı — "yerel planlayıcıların çarpışmasını önleyecek, Lyapunov'un tersi gibi çalışan bir filtre, Gazebo'da simüle ediliyor". Cevap: "CBF iyi fikir."

Bu onay üzerine 10 bölümlük yazılı tez öneri taslağı hazırlandı. Ancak ikinci geri bildirim resmi süreci erteledi:

GERİ BİLDİRİM (danışman): "Şu an genel CBF konusu ile ilgili çalışabilirsin." Etki: Resmi tez öneri formu ertelendi, teknik çalışmaya devam edildi.

Aynı dönemde çalışma altyapısı kuruldu:

- GitHub deposu (private) açıldı, Windows ve Ubuntu makineler bağlandı.

- Tailscale VPN + SSH köprüsü kuruldu — böylece laboratuvar makinesinde komutlar uzaktan çalıştırılabilir hale geldi.

- ROS 2 Humble + Gazebo Classic 11 + TurtleBot3 ortamı doğrulandı.

Erken bir teknik ders: SSH üzerinden arka plan süreci başlatmak ilk denemede komut başına ~150 saniye sürüyordu. "Bu kadar uzun sürmemeli" geri bildirimi üzerine kök neden bulundu (sürecin terminale bağlı kalması) ve düzeltildi — süre 1.6 saniyeye indi.

## 3.3 4 Ağustos 2026 — Faz 1 ve Deney Koşucusu

Tek günde yoğun bir ilerleme oldu. Sırasıyla:

| Adım | Yapılan | Sonuç |
| --- | --- | --- |
| Faz 1 başlangıcı | cbf_filter_pkg ROS 2 paketi yazıldı, Gazebo'ya hareketli engel eklendi | Filtre gerçek robot üzerinde çalıştı |
| İlk canlı test | Kafa kafaya senaryo denendi | Robot çarpmadan durdu ama yana kaçamadı |
| Senaryo revizyonu | Yanal ofset (y = 0.3 m) eklendi | Robot artık direksiyon kırabiliyor |
| Depo temizliği | Derleme çıktıları (166 dosya) git takibinden çıkarıldı | Depo sadeleşti |
| Deney Koşucusu | Altı bileşen sırayla inşa edildi | Otomatik kampanya yeteneği |
| 3 kampanya | control_rate, mode (hareketli), mode (statik) | 90 koşu, 0 hata |

### Neden Deney Koşucusu inşa edildi?

Manuel test yöntemi çöktü. İki ayrı terminalden başlatılan robot ve engel komutları arasındaki gecikme saniyelerden dakikalara kadar değişiyordu. İki test art arda geçersiz oldu:

- Birinci deneme: iki komut zincirlendi, ikincisi ROS ortamını kaybetti — engel hiç hareket etmedi.

- İkinci deneme: komutlar ~2 dakika arayla başladı — robot engel hareket etmeden çoktan geçmişti.

Bu noktada yapısal çözüm talep edildi:

GERİ BİLDİRİM: Altı maddelik "Deney Koşucusu" spesifikasyonu verildi — (1) deterministik senkronizasyon, (2) teşhis topic'leri, (3) rosbag2 + tmux, (4) metrik çıkarıcı, (5) durum sıfırlama, (6) YAML tabanlı süpürme. Açık talimat: "sırayı bozmadan uygula".

Sıraya sadık kalındı. 1–3 tamamlandığında tıkanan test koşulabilir hale geldi; 4–6 tam matris için gerekliydi ve onlar da aynı gün bitti.

## 3.4 5 Ağustos 2026 — Düzeltmeler ve yeniden yorumlama

Bu gün yeni kampanya koşulmadı; mevcut veriler yeniden işlendi ve iki temel düzeltme yapıldı. Detaylar Bölüm 6'da.

| İş | Yapılan | Yeni koşu gerekti mi |
| --- | --- | --- |
| İŞ 1 | d_safe düzeltmesi, temas metriğinin gömülmesi, robot yarıçapının URDF'ten doğrulanması | Sadece doğrulama için 30 koşu |
| İŞ 2 | Bedel metrikleri eklendi (hedef, yol, müdahale, donma) | Hayır — mevcut bag'lerden |
| İŞ 3 | QP maliyet normalizasyonu, SHIFT_CORRECT modu, hedef-arayan nominal kontrolcü | Doğrulama kampanyaları |
| İŞ 4 | ANA IZGARA KAMPANYASI (İŞ 5.4-B): 6 hız x 4 ofset x 2 mod x 10 tekrar + y=0 eki | 600 + 120 koşu |
| İŞ 5 | Düzeltme turu v1→v2: frozen_before_contact, marj rejimi ayrımı, goal_reached tasarım hatası tespiti | Hayır — mevcut bag'lerden |
| İŞ 6 | Düzeltme turu v2→v3: iki sınır eğrisi, y=0.6 konservatiflik, tünelleme teşhisi, run_valid bayrağı | Hayır — mevcut bag'lerden |

## 3.5 5 Ağustos 2026 (devam) — Ana kampanya ve iki düzeltme turu

Aynı gün içinde üç ayrı aşama daha yaşandı. Sırasıyla: (1) QP maliyet fonksiyonunun normalize edilmesi — bu, önceden "v_min = -0.22 güvenliği bozuyor" diye rapor edilen bir sonucu geçersiz kıldı (Bölüm 6.7); (2) SHIFT modunun eksik türevi düzeltilerek SHIFT_CORRECT eklendi ve hedef-arayan bir nominal kontrolcü yazıldı; (3) bunların üzerine 600 + 120 koşuluk ana ızgara kampanyası koşuldu ve raporlandı.

İlk rapor (v1) yazılırken elle tablo aktarımı sırasında bir transkripsiyon hatası yapıldı ve bu, sahte bir "REACTIVE bazen DCBF'den iyi" bulgusu gibi göründü. Kullanıcının bunu sorgulaması üzerine ham veri yeniden kontrol edildi ve hatanın bende olduğu (kodda veya veride değil) doğrulandı — detay Bölüm 6.8'de. Bu olay, tüm tabloların artık programatik olarak dosyaya aktarılıp geri okunmasını, elle transkripsiyon yapılmamasını zorunlu kıldı.

Düzeltmeler iki turda yapıldı (v1→v2→v3), her turda YENİ KOŞU KOŞULMADI — sadece aynı bag kayıtları yeniden işlendi. Bu, ölçüm altyapısının (rosbag2 + ham kayıt saklama) değerini bir kez daha kanıtladı.

## 3.6 6 Ağustos 2026 — Slack'li QP: ölçtüğümüz şeyin ne olduğunu sorgulamak

Bu gün tek bir değişiklik yapıldı ama etkisi geriye dönük olarak büyük oldu. Ana ızgara kampanyasının verisinde, yüksek engel hızında (v=1.4) filtrenin müdahale büyüklüğünün bütünüyle çöktüğü görülüyordu (9.51 → 1.14). Bu, "filtre burada çöküyor" diye yorumlanmıştı.

Sorgulanan şey şuydu: bu gerçekten filtrenin fiziksel sınırı mı, yoksa bizim kendi kod tercihimizin bir sonucu mu? Çünkü QP infeasible olduğunda kod maksimum fren (u=[0,0]) uyguluyordu — bu bir doğa yasası değil, bizim seçtiğimiz bir yedek davranıştı.

GERİ BİLDİRİM: "Slack önce. Slack'siz halde ölçülen kritik hız, filtrenin çöktüğü noktayı değil, filtrenin anlamlı komut üretmeyi bıraktığı noktayı ölçüyor." — Yedi maddelik yeni bir yol haritasının ilk maddesi olarak, sıra kritik vurgusuyla verildi.

Uygulama: güvenlik kısıtına δ≥0 gevşeme değişkeni eklendi, maliyete ρ·δ² cezası kondu. Kısıt sağlanabiliyorsa δ=0 ve çözüm eskisiyle özdeş; sağlanamıyorsa QP yine de çözülüyor. 60 koşuluk doğrulama kampanyası koşuldu (38.6 dk, 0 hata). Sonuç Bölüm 7.5'te — projedeki en öğretici bulgulardan biri çıktı.

# 4. Plandan Sapmalar

Plan büyük ölçüde korundu ama üç önemli sapma var. Hepsinin gerekçesi teknik.

| Konu | Plan | Gerçekleşen | Neden değişti |
| --- | --- | --- | --- |
| Batch koşucu | Hafta 7–9 (Faz 2) | Hafta ~4'e çekildi | Manuel test senkronizasyon yüzünden imkânsız hale geldi; altyapı olmadan tek bir geçerli deney bile koşulamıyordu |
| Nav2 / DWB | Hafta 3–5'te bağlanacaktı | Henüz bağlanmadı | Filtrenin kendi davranışı ölçülürken planlayıcı değişkenliği istenmedi; ayrıca deney altyapısı öncelik aldı |
| Lidar → EKF zinciri | Hafta 3–5 | Bağlanmadı | Engel konumu şimdilik simülatörden doğrudan alınıyor (ground truth). Kestirim hatasının etkisi ayrı bir ablasyon ekseni olarak sonraya bırakıldı |

Bu sapmaların ortak mantığı: hata kaynaklarını teker teker devreye almak. Şu anda ölçülen her fark, yalnızca filtrenin kendisinden kaynaklanıyor — planlayıcıdan veya sensör gürültüsünden değil. Bu, sınır haritasının temiz bir referans üzerine kurulmasını sağlıyor. Bedeli: sonuçlar henüz tam gerçekçi bir sistemi temsil etmiyor.

## 4.1 Plana eklenen, başta olmayan işler

| Ek iş | Neden ortaya çıktı |
| --- | --- |
| Deney Koşucusu (6 bileşen) | Planda "batch koşucu" tek satırdı; gerçekte 6 ayrı altyapı bileşeni gerekti |
| Durum sıfırlama mekanizması | Koşular arası kirlenme keşfedildi (d_min 0.36 → 16.5 m kaydı) |
| Parametre izlenebilirliği | Parametreler zamanla değişince eski/yeni koşuların karşılaştırılamadığı fark edildi |
| d_safe'e lookahead payı | Lookahead dönüşümünün gövde güvenliğini garanti etmediği anlaşıldı |
| Statik engel kontrol grubu | Hareketli engel sonucunun gerçekten engel hızından geldiğini doğrulama ihtiyacı |

# 5. Geri Bildirimler ve Etkileri

Projeyi en çok şekillendiren şey, ara ara gelen düzeltici geri bildirimler oldu. Kronolojik olarak:

| # | Geri bildirim | Yol açtığı değişiklik |
| --- | --- | --- |
| 1 | "CBF iyi fikir" (danışman) | Konu kesinleşti |
| 2 | "Test saçma, engel yakalayamıyor" | Senaryo yeniden tasarlandı — engel robotun üstüne gelecek şekilde konumlandırıldı |
| 3 | "Bu kadar uzun sürmemeli" | SSH süreç başlatma 150 sn → 1.6 sn |
| 4 | Deney Koşucusu spesifikasyonu | Altı bileşenli otomatik altyapı |
| 5 | "Sırayı bozmadan uygula" | Öncelik sırasına sadık kalındı, atlama yapılmadı |
| 6 | "Bunu başka bir şekilde çözebilir miyiz?" | Gazebo yeniden başlatma yerine /reset_world — koşu başına ~25 sn kazanç ve düzeneği yok eden bir yaklaşımdan dönüş |
| 7 | "Statik engel senaryosuyla da referans testi yap" | Kontrol grubu kampanyası — sonucun geçerliliğini kanıtladı |
| 8 | Yedi maddelik "Sonraki Adımlar" spesifikasyonu | Düzeltmeler kampanyaların önüne alındı |
| 9 | Lookahead açığının tespiti | d_safe formülü düzeltildi — tez bulgusu haline geldi |

## 5.1 En değerli müdahale: "başka bir şekilde çözebilir miyiz?"

Koşular arası robot konumunun sıfırlanması gerektiği anlaşıldığında ilk çözüm önerisi, her koşuda Gazebo'yu tamamen kapatıp yeniden başlatmaktı. Bu uygulandı ve iki sorun çıkardı:

- Pahalı: koşu başına ~10–30 saniye. 640 koşuluk planlanan kampanyada saatler demek.

- Yıkıcı: Süreçleri öldürmek için kullanılan komut, oturum yöneticisinin (tmux) kendi komut satırıyla eşleşti ve tüm çalışan düzeneği — Gazebo, filtre düğümü ve devam eden senaryoyu — tek seferde kapattı. O koşu hiç veri üretemedi.

Alternatif sorulunca sistem yeniden incelendi ve daha önce gözden kaçan bir servis bulundu:

| Ölçüt | Gazebo yeniden başlatma | /reset_world servisi |
| --- | --- | --- |
| Süre | ~10–30 s | 0.37 s |
| 640 koşuda ek yük | 2–5 saat | ~4 dakika |
| Sıfırlama hassasiyeti | orijin (yeni spawn) | 0.00005 m |
| Yan etki | Düzeneği yok etti | Yok |

Ders: bir servisin yokluğu doğrulanırken sadece aranan isme bakmak yetmiyor. İlk teşhiste /gazebo/set_entity_state'in olmadığı görülmüş, ama aynı eklentinin sağladığı /reset_world hiç kontrol edilmemişti.

# 6. Bulunan Hatalar ve Dersler

Projede altı kayda değer hata bulundu. Üçü yazılım hatası, üçü ölçüm/yorum hatası. Ölçüm hataları daha tehlikeli çıktı, çünkü sistem çalışıyor görünürken yanlış sonuç üretiyorlardı.

## 6.1 Doğrulanmamış çarpışma eşiği (en ciddi)

Çarpışma eşiği koda "0.30 m" olarak tahminen yazılmış, yanına "KONTROL ET" notu düşülmüş ama kontrol edilmeden ilk ilerleme raporuna girmişti. Bu eşikle tüm koşular "çarpışma yok" diye raporlandı.

Robot modelinin URDF dosyası açılıp gerçek gövde geometrisi okununca doğru eşiğin 0.3737 m olduğu görüldü. Aynı veriler yeniden işlendiğinde sonuç tersine döndü:

| Kampanya | d_min | Eski rapor | Doğru sonuç |
| --- | --- | --- | --- |
| Hareketli engel, REACTIVE | 0.355 m | çarpışma 0/10 | çarpışma 10/10 |
| Kontrol hızı taraması | ~0.356 m | çarpışma 0/10 | çarpışma 10/10 |

Ders: koda yazılan her eşiğin kaynağı belgelenmeli ve modelden doğrulanmalı.

## 6.2 Yanlış hesaplanan marj ihlali

margin_violation metriği, ham gövde-merkez mesafesinden (d_min < d_safe) yeniden türetiliyordu. Oysa h(x) lookahead noktasını kullanıyor — iki büyüklük sistematik olarak farklı, dolayısıyla karşılaştırma anlamsızdı.

Düzeltme: margin_violation artık doğrudan filtrenin kendi yayınladığı h değerinden okunuyor. Ayrıca contact metriği ham gövde mesafesinden hesaplanmaya devam ediyor — ikisi bilinçli olarak farklı kaynaklardan besleniyor, çünkü farklı şeyler ölçüyorlar.

## 6.3 YAML parametrelerinin filtreye hiç ulaşmaması

Senaryo dosyalarındaki filter: bloğu (mode, alpha, d_safe) yalnızca kayıt amaçlı metadata'ydı. Filtre düğümünde mod ve alfa koda gömülüydü. Yani YAML'da "mode: DCBF" yazmak hiçbir şey değiştirmiyordu.

Bu, mod taraması yapılmadan hemen önce fark edildi — fark edilmeseydi tüm mod karşılaştırması aslında aynı modda koşacak ve sahte bir "fark yok" sonucu verecekti. Düzeltme: parametreler standart ROS 2 parametre mekanizmasına bağlandı ve her koşu öncesi gerçekten uygulanıyor.

Aynı sorun daha sonra d_safe için de bulundu ve aynı şekilde çözüldü.

## 6.4 Lookahead açığı (tez bulgusu haline gelen hata)

En öğretici bulgu bu. CBF kısıtı, robotun gövde merkezini değil, 10 cm önündeki sanal lookahead noktasını koruyor (bunun sebebi Rapor 1, Bölüm 5.2'de). Dolayısıyla:

CBF garanti eder:      || p_eff  - p_engel || >= d_safe

Ama carpisan sey:         p_govde,  p_eff'ten L = 0.10 m geride

Eski d_safe = 0.4237:  govde en yakin  0.4237 - 0.10 = 0.3237 m

Temas mesafesi      :                                 0.3737 m

ACIK:   0.05   m

Yani kısıt matematiksel olarak sağlanırken gövde fiilen temas edebiliyordu. Ölçüm bunu doğruluyordu: REACTIVE modda h ≈ 0 (kısıt sağlanıyor) iken gövde mesafesi 0.355 m (temas var).

Düzeltme, lookahead ofsetini güvenli mesafenin içine katmak oldu:

d_safe = temas_mesafesi + lookahead_ofseti + guvenlik_marji

= 0.3737         + 0.10             + 0.05           = 0.5237 m

Bu tespit dışarıdan geldi ve doğruydu. Not: aynı geri bildirimde d_safe'in kodda 0.35 olduğu ve marjın negatif olduğu da öne sürülmüştü; koddan doğrulandığında gerçek değerin 0.405 olduğu ve marjın pozitif (+0.031) olduğu görüldü. Marj sorunu gerçekti, ama mekanizması d_safe'in küçüklüğü değil lookahead açığıydı.

Tez açısından değeri: bu, lookahead formülasyonunun (D1 kararı) belgelenmiş bir bedeli. Bağıl derece problemini çözüyor, ama karşılığında güvenli kümenin gövde güvenliğini garanti etmemesine yol açıyor ve ek konservatiflik gerektiriyor.

## 6.5 Süreç sonlanma hatası (yazılım)

Deney süreçleri, işlerini bitirdiklerini gösteren tüm log mesajlarını yazdıktan sonra bile kapanmıyor, arka planda birikiyordu. Üç yanlış teşhisten sonra kök neden bulundu: ROS'un kapatma çağrısı, kendi çalıştırdığı bir geri çağrım fonksiyonunun içinden yapılırsa kilitlenme (deadlock) oluşuyor. Çözüm: kapatma çağrısını geri çağrımın dışına taşımak.

Teşhis yöntemi kayda değer: sürecin kapanıp kapanmadığını süreç listesine bakarak kontrol etmek yanıltıcıydı. Kesin kanıt, komutun ardına bir işaretçi ekleyip terminalin gerçekten geri dönüp dönmediğine bakmak oldu.

## 6.6 Koşular arası kirlenme

Robot konumu koşular arasında sıfırlanmıyordu; her koşu bir öncekinin bittiği yerden başlıyordu. Yedi ardışık koşuda ölçülen minimum mesafe 0.36 m'den 16.5 m'ye monoton yükseldi. Veri tamamen geçersizdi ama hiçbir hata mesajı vermiyordu — sadece metrikler tuhaflaşıyordu.

Düzeltmeden sonra ardışık koşular arası fark 0.9 milimetreye indi. Bu, tekrarlanabilirliğin sayısal kanıtı oldu.

## 6.7 Dengesiz QP maliyeti (geriye dönük bir sonucu geçersiz kıldı)

QP amaç fonksiyonu (v-v_nom)^2 + (w-w_nom)^2 idi. v aralığı 0.22 m/s, w aralığı 5.68 rad/s -- ~26 kat fark. Bu, filtrenin ucuz görünen "düz frenlemeyi" pahalı görünen "dönerek kaçmaya" sistematik olarak tercih etmesine yol açıyordu.

Bu, önceden koşulmuş bir deneyin sonucunu geçersiz kıldı: v_min = -0.22 (geri gidebilme) tanımlandığında çarpışma oranının 0/10'dan 10/10'a çıktığı rapor edilmişti. Maliyet normalize edilip aynı test tekrarlanınca sonuç 0/10 -> 0/10 çıktı, yani bozulma YOKTU. Önceki sonuç filtrenin gerçek davranışı değil, dengesiz maliyetin bir yapaylığıymış.

Ders: bir maliyet fonksiyonunun eksenleri farklı fiziksel birimlerdeyse (m/s vs rad/s), ölçeklendirilmeden karşılaştırılamaz. Bu tip bir hata, sonucu "yanlış" değil "yanıltıcı doğru" yapar -- fark etmesi daha zordur.

## 6.8 Sahte "inversiyon" bulgusu — elle transkripsiyon hatası

İlk kampanya raporu (v1) yazılırken terminal çıktısından tabloya elle veri aktarılırken iki hücrede (v=1.2 ve v=1.4, y=0.2, REACTIVE) frozen sütunundaki değer yanlışlıkla contact sütununa yazıldı. Bu, REACTIVE'in yüksek hızda DCBF'den daha iyi performans gösterdiği gibi sahte bir "inversiyon" bulgusu yarattı.

Kullanıcı bu bulguyu ayrı bir araştırma maddesi olarak sorgulayınca ham CSV doğrudan yeniden okundu: REACTIVE aslında her iki hücrede de 10/10 tam çarpışıyordu — DCBF ile birebir aynı, ısı haritasının (her zaman doğru kodlanmış) zaten gösterdiği gibi. Hata kodda, veride veya görselleştirmede değil, yalnızca elle yazılan tabloda tespit edildi.

Bu olaydan sonra kalıcı bir kural konuldu: tüm sayısal tablolar bundan böyle programatik olarak dosyaya export edilip geri okunacak, hiçbir zaman terminal çıktısından elle transkribe edilmeyecek. CHANGELOG.md'ye "geri çekilen bulgu" olarak kaydedildi.

## 6.9 goal_reached tasarım hatası ve fiziksel-olarak-imkânsız koşular

Ana kampanyada duration=15s seçilmişti, ama goal_seeking nominalin hedefe (x=4.0 m, v_max=0.22 m/s) ulaşması en iyi durumda bile ~18.2 s gerektiriyor. Sonuç: 60 hücrenin TAMAMINDA goal_reached=0 çıktı — bu bir filtre bulgusu değil, kampanya tasarım hatası.

Ayrıca run_valid bayrağı eklenirken (Bölüm 10, İş 6) toplam 1049 koşudan 3'ünün fiziksel olarak imkânsız yer değiştirmeler içerdiği bulundu (final_x = -18.32 m, -7.46 m, -1.56 m gibi -- 15-30 saniyede ulaşılamayacak mesafeler), muhtemelen bir Gazebo/reset artefaktı. Medyan yerine açık bir bayrak tercih edildi, çünkü medyan aykırılığı gizler.

# 7. Sonuçların Evrimi

Bu bölüm raporun en önemli kısmı olabilir: aynı 90 koşuluk veri kümesi üç kez yeniden yorumlandı ve her seferinde sonuç değişti. Hiçbir aşamada yeni deney koşulmadı — sadece ölçüm tanımları düzeltildi.

| Aşama | Ne değişti | REACTIVE için sonuç |
| --- | --- | --- |
| 1. Yorum (4 Ağu) | İlk ölçüm, doğrulanmamış 0.30 m eşiği | Çarpışma yok, hafif marj ihlali var |
| 2. Yorum (5 Ağu) | Eşik URDF'ten doğrulandı → 0.3737 m | Her koşuda çarpışma (10/10), ~1.8 cm nüfuz |
| 3. Yorum (5 Ağu) | d_safe'e lookahead payı eklendi → 0.5237 m | Çarpışma yok (0/10), marj ihlali yok — ama robot donuyor |

## 7.1 Geçerli olan güncel bulgular

Aşağıdaki üç sonuç, yukarıdaki düzeltmelerden ETKİLENMEYEN, hâlâ geçerli bulgular:

### Bulgu 1: Kontrol hızının etkisi ölçülemedi

| Kontrol hızı | h_min ortalama | Standart sapma |
| --- | --- | --- |
| 10 Hz | −0.0285 | 0.0008 |
| 20 Hz | −0.0284 | 0.0011 |
| 50 Hz | −0.0290 | 0.0003 |

Kontrol hızını 5 kat artırmak ihlal derinliğini değiştirmedi. Hücreler arası fark, hücre içi saçılmadan küçük.

İfade düzeltmesi: İlk raporda bu sonuç "ZOH hipotezi elendi" diye yazılmıştı. Bu fazla iddialı — yokluk kanıtlanamaz. Doğru ifade: "ayrıklaştırmanın katkısı, ölçülen ~1.5 mm'lik tespit tabanının altında kaldı." Tez metnine bu şekilde girecek.

### Bulgu 2: Sorun engel hızının kısıta girmemesi

| Mod | d_min | h_min ortalama | Marj ihlali |
| --- | --- | --- | --- |
| REACTIVE | 0.355 m | −0.0292 | 10/10 |
| DCBF | 0.607 m | +0.2495 | 0/10 |
| SHIFT | 0.401 m | −0.0280 | 10/10 |

DCBF marj ihlalini tamamen ortadan kaldırdı. SHIFT ise REACTIVE'den ayırt edilemedi. Sebep: SHIFT sadece engelin konumunu ileri kaydırıyor, kısıta engel hız terimini eklemiyor. Yani sorun "geleceği tahmin etmemek" değil, kısıtın hıza duyarsız olması.

Uyarı: Bu sonuç SHIFT'in mevcut uygulamasıyla geçerli. SHIFT'in türevinin de düzeltilmesi gerekip gerekmediği (kaydırılmış konumla bile engel hızının türevde görünmesi) açık bir soru ve planlanan işler arasında. Düzeltilmeden "öngörü işe yaramıyor" genellemesi yapılamaz.

### Bulgu 3: Kontrol grubu — fark gerçekten engel hızından geliyor

| Mod | d_min | h_min ortalama | Standart sapma |
| --- | --- | --- | --- |
| REACTIVE | 0.4126 m | −0.0015 | 0.00027 |
| DCBF | 0.4130 m | −0.0014 | 0.00018 |
| SHIFT | 0.4125 m | −0.0015 | 0.00024 |

Engel dururken üç mod istatistiksel olarak özdeş. Beklenen sonuç — çünkü v_o = 0 iken DCBF'in eklediği terim sıfırlanıyor. Bu, Bulgu 2'nin geçerliliğini doğrulayan kontrol.

## 7.2 En yeni bulgu: güvenliğin bedeli ölçüldü

Düzeltilmiş d_safe (0.5237 m) ile statik kontrol grubu yeniden koşuldu (30 koşu, 5 Ağustos). Kabul kriteri karşılandı, ama bedel metrikleri beklenmedik bir sonuç verdi:

| Mod | Temas | Marj ihlali | Ulaşılan x | Hedef x | Hedefe vardı | Dondu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REACTIVE | 0/10 | 0/10 | 1.21 m | 3.30 m | 1/10 | 9/10 |
| DCBF | 0/10 | 0/10 | 0.99 m | 3.30 m | 0/10 | 10/10 |
| SHIFT | 0/10 | 0/10 | 0.99 m | 3.30 m | 0/10 | 10/10 |

Güvenlik açısından mükemmel: hiç temas yok, hiç marj ihlali yok. Ama robot hedefinin ancak %30'una ulaşabildi ve koşuların neredeyse tamamında dondu. Ortalama hız 0.06–0.07 m/s (nominal 0.22 m/s'nin üçte biri).

Sayılar tam olarak tutarlı:

Engel merkezi:              x = 1.50 m

Robot en fazla yaklasabilir: 1.50 - 0.5237 = 0.976 m

Olculen son konum:                           0.990 m

Yani bu bir hata değil — CBF'in doğru davranışı. Robot bariyere yaslanıp duruyor. Ama nominal komut sabit ileri olduğu için (gerçek bir planlayıcı olmadığından) engelin etrafından dolaşmayı deneyemiyor ve orada kalıyor.

Bu, tezin ödünleşim anlatısının ilk somut verisi: güvenlik düzeltmesinin bedeli, bu senaryoda görevin tamamlanamaması oldu. "Ne kadar güvenlik, hangi bedelle" sorusunun cevabı burada sayısallaşmaya başlıyor.

Ayrıca bu koşular metrik tanımında küçük bir kusuru da ortaya çıkardı: robot bariyerde dengelenirken h değeri kayan nokta gürültüsüyle çok küçük negatif çıkıyor (−0.000001 gibi) ve bu "ihlal" sayılıyordu. Metriğe tolerans eklendi.

## 7.3 Ana ızgara kampanyası: sınır haritasının ilk kesiti

Bölüm 7.2'deki tek-nokta bulgusundan sonra üç düzeltme yapıldı (QP maliyet normalizasyonu, hedef-arayan nominal kontrolcü, SHIFT_CORRECT modu) ve bunların üzerine 6 kapanma hızı (0.4-1.4 m/s) x 4 yanal ofset (0.2-0.6 m) x 2 mod x 10 tekrar = 600 koşuluk ana ızgara kampanyası (+ y=0.0 için 120 koşuluk ek) koşuldu — 0 hata.

Bu, tezin "garanti nerede çöker" sorusuna ilk kez iki boyutlu (hız x ofset) bir cevap veren kampanya. Ham ızgara üzerine, yeni koşu gerektirmeyen iki düzeltme turu (v1→v2→v3) uygulandı ve dört yeni bulgu ortaya çıktı (Bölüm 7.4).

## 7.4 İki düzeltme turunun bulguları

Yeni koşu koşulmadan, mevcut kayıtların yeniden işlenmesiyle çıkan dört bulgu:

- İki ayrı sınır eğrisi: contact (fiziksel temas) ile margin_violation (h<0) farklı şekiller çiziyor. y=0.3, v=0.8-1.2 hücrelerinde DCBF çarpışmayı önlüyor ama h negatife düşüyor -- ileri-değişmezlik garantisi girdi doygunluğu altında pratikte bozuluyor.

- y=0.6 konservatiflik kanıtı: çarpışma riski sıfırken DCBF müdahalesi engel hızıyla 1.25'ten 8.29'a çıkıyor, REACTIVE ~0.0001-0.0002'de sabit kalıyor -- dört büyüklük mertebesi fark, sıfır güvenlik kazancı.

- Tünelleme teşhisi: y=0.0, v>=0.8'de d_min~0.002 m ölçüldü (fiziksel engelleme olsaydı ~0.374 m platosu beklenirdi). Engelin gerçek collision geometrisi var; sonuç hızlı kapanan cisimlerin bir fizik adımında birbirinin içinden geçmesi (tünelleme), fiziksel sıkışma değil.

- run_valid bayrağı: 1049 koşudan 10'u işaretlendi (6'sı bilinen eski veri, 1'i beklenen yanlış-pozitif, 3'ü gerçek anomali). Medyan yerine açık bayrak -- (v=1.0,y=0.2,DCBF) hücresinin ortalaması düzeltildi: d_min_ort 1.31→0.321.

Ayrıca bu turda sahte bir "REACTIVE bazen DCBF'den iyi" bulgusu (inversiyon) ortaya çıkmış gibi görünmüştü — ham veri kontrol edilince bunun bir transkripsiyon hatası olduğu anlaşıldı, geri çekildi (Bölüm 6.8). Bu, tabloların artık her zaman programatik export edilmesi kuralını doğurdu.

## 7.5 EN ÖNEMLİ BULGU: Ölçtüğümüzü sandığımız şeyi ölçmüyormuşuz

Bu bölüm, projedeki dördüncü ve muhtemelen en öğretici "sonuç geri çekme" olayını anlatıyor. Öncekilerden farkı: burada geri çekilen şey bir SAYI değil, bir SAYININ ANLAMI.

### Ne sanıyorduk

Ana ızgara kampanyasında yüksek engel hızlarında filtrenin müdahalesi çöküyordu. Yorum şuydu: "Engel şu hızı geçince CBF filtresi artık baş edemiyor, çöküyor." Bu, tezin çekirdek iddiası olan feasibility sınırının doğrudan kanıtı gibi görünüyordu.

### Ne çıktı

Güvenlik kısıtına bir gevşeme (slack) değişkeni eklenip aynı senaryolar tekrarlandığında tablo şöyle çıktı (60 koşu, y=0.3, DCBF):

| Ölçüm | v=0.8 | v=1.2 | v=1.4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Marj ihlali — hard (eski) | 10/10 | 10/10 | 10/10 |
| Marj ihlali — slack (yeni) | 0/10 | 1/10 | 10/10 |
| Infeasible tick — hard | 18.8 | 18.8 | 25.3 |
| Infeasible tick — slack | 4.6 | 2.5 | 8.9 |
| Müdahale büyüklüğü — hard | 11.97 | 9.58 | 1.04 |
| Müdahale büyüklüğü — slack | 10.68 | 11.93 | 5.46 |

Kısıtı GEVŞETTİĞİMİZDE güvenlik BOZULMADI — İYİLEŞTİ. v=0.8'de marj ihlali 10/10'dan 0/10'a düştü. Bu, sezgiye tamamen aykırı.

### Neden

Hard kısıtta QP çözümsüz kaldığı her an kod maksimum fren uyguluyordu. Ama maksimum fren demek, aynı zamanda "dönme komutu da sıfır" demek — yani robotun engelden DÖNEREK kaçma kanalı da kapanıyordu. Robot duruyor, engel üstüne geliyor, h serbest düşüşe geçiyor.

Slack'li versiyonda QP her adımda bir çözüm üretiyor (çoğu zaman ihlal sıfıra yakın). Robot dönme kapasitesini hiç kaybetmiyor, kaçabiliyor. Sonuç: hem daha iyi marj koruma, hem daha AZ çözümsüz adım (18.8 → 4.6).

GERİ ÇEKİLEN YORUM: Önceki kampanyalarda ölçülen "kritik hız"ların bir kısmı CBF'in fiziksel veya matematiksel sınırı DEĞİLDİ — kendi yazdığımız yedek davranışın (maksimum fren) yarattığı bir artefakttı. "Filtre şu hızda çöküyor" cümlesi aslında "filtre şu hızda çözümsüz kalıyor ve bizim seçtiğimiz yedek davranış durumu daha da kötüleştiriyor" demekmiş.

v=1.4 için orijinal beklenti ise doğrulandı: müdahale çöküşü hard'da 1.04'e inerken slack'te 5.46'da kalıyor (5 kattan fazla yumuşama). Yani gerçek bir sınır VAR — ama nerede olduğu, eski ölçümün gösterdiğinden farklı.

### Bu neden bu kadar önemli

- Tezin çekirdek iddiası etkileniyor. Tezin ana katkısı "feasibility sınırının karakterizasyonu". O sınırın bir kısmı ölçüm artefaktıysa, karakterizasyon da yanlış olurdu. Bu düzeltme tam zamanında geldi — sınır haritası kampanyaları henüz koşulmamıştı.

- Ölçüm artık ikiliden sürekliye geçti. Eskiden sadece "çözümsüz mü, değil mi" ölçülebiliyordu. Artık δ ile "ne kadar dışındayız" ölçülüyor (delta_max, delta_integral, delta_active_ratio). Sınır eğrisi çok daha keskin çizilebilir.

- Bir kod tercihi, bilimsel bir sonuç gibi görünebiliyor. infeasible durumunda ne yapılacağı bir MÜHENDİSLİK KARARIYDI, ama sonuçlarda bir FİZİKSEL BULGU gibi ortaya çıktı. Bu ayrımı yapmak, her fallback/varsayılan davranışın ayrıca sorgulanmasını gerektiriyor.

Süreç dersi: "Bu sayı gerçekten ölçmek istediğim şeyi mi ölçüyor, yoksa benim bir kod tercihimi mi yansıtıyor?" sorusu, bu projede dört kez sonuç değiştirdi. Doğrulanmamış eşik (Bölüm 6.1), yanlış türetilmiş metrik (6.2), dengesiz maliyet fonksiyonu (6.7) ve şimdi fallback politikası (7.5) — dördü de "kod çalışıyordu, ama yanlış şeyi ölçüyordu" kategorisinde.

Açık nokta (izleniyor): slack modda bile qp_infeasible_any=1.00 görünüyor, oysa teorik olarak slack ile QP her zaman çözülebilmeli. Sayı küçük (~300 adımda 2.5–4.6) ve muhtemelen OSQP'nin nadir sayısal yakınsama sorunu. Sınır takibi kampanyalarında izlenecek.

# 8. Şu Anki Durum ve Sıradaki Adımlar

## 8.1 Tamamlananlar

| Alan | Durum |
| --- | --- |
| Faz 0 (numpy simülasyon) | Tamamlandı — 19/19 test, analitik sınır %0.5 hatayla doğrulandı |
| ROS 2 filtre düğümü | Çalışıyor — 4 mod (REACTIVE/DCBF/SHIFT/SHIFT_CORRECT), normalize QP maliyeti |
| Deney altyapısı | Altı bileşen tamam — tek komutla büyük kampanyalar insan müdahalesi olmadan koşuyor |
| Nominal kontrolcü | Sabit komuttan hedef-arayan (goal_seeking), engelden habersiz kontrolcüye geçildi |
| Tanılama kampanyaları | 4 küçük kampanya (120 koşu) + ana ızgara kampanyası (600+120 koşu), toplam 0 hata |
| Metrik altyapısı | Güvenlik + bedel + QP sağlığı + izlenebilirlik + run_valid doğrulama bayrağı |
| Sınır haritası | İlk iki boyutlu kesit (hız x ofset) elde edildi; iki ayrı sınır eğrisi (çarpışma/marj) ayrıştırıldı |

## 8.2 Planlanan işler (öncelik sırasıyla)

| Sıra | İş | Yeni koşu gerekir mi | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | d_safe düzeltmesi ve temas metriği | Doğrulama için evet | Tamamlandı |
| 2 | Bedel metrikleri | Hayır | Tamamlandı |
| 3 | QP maliyet normalizasyonu | Doğrulama kampanyası | Tamamlandı |
| 4 | SHIFT_CORRECT + hedef-arayan nominal kontrolcü | Doğrulama kampanyası | Tamamlandı |
| 5 | ANA IZGARA KAMPANYASI (İŞ 5.4-B) | 600 + 120 koşu | Tamamlandı |
| 6 | İki düzeltme turu (iki sınır eğrisi, y=0.6, tünelleme, run_valid) | Hayır | Tamamlandı |
| 7 | duration=30s alt kümesi (goal_reached/time_to_goal kurtarma) | 180 koşu | Karar bekliyor |
| 8 | Izgara boşluğu doldurma (y=0.35/0.40) | 240 koşu | Karar bekliyor |
| 9 | Öngörü ufku (T) taraması | Evet | Planlandı |
| 10 | α (alfa) taraması | Evet | Planlandı |
| 11 | Tez metnine yazım | — | 7-9 kapanmadan başlanmayacak |

## 8.3 Kritik açık nokta — büyük ölçüde kapandı

Önceki durumda tüm testler tek bir hız oranında (1.4x) yapılmıştı. Ana ızgara kampanyası bunu 6 farklı hızda (0.4-1.4 m/s, robot v_max=0.22 m/s ile oran ~1.8x-6.4x) ve 4 yanal ofsette taradı — tezin "garanti nerede çöker" sorusuna artık iki boyutlu bir ilk cevap var.

Kalan açık nokta: bu ızgaranın çözünürlüğü tam değil (y=0.35/0.40 arası boş, hedef-varma metrikleri süre kısıtından dolayı kullanılamıyor) ve öngörü ufku (T) hiç taranmadı. Bunlar sırasıyla İş 7-9'da ele alınacak.

## 8.4 Danışmana sorulan açık soru

İş 7 (duration=30s, 180 koşu, ~1.2 saat) ve İş 8 (ızgara boşluğu, 240 koşu, ~1.5 saat) sırada. İkisi de yeni koşu gerektiriyor ve birbirinden bağımsız. Öneri: aynı altyapıda ardışık tek bir kampanyada (~2.7 saat) birleştirilip İş 9'a (öngörü ufku taraması) böylece daha net bir zemin üzerinden geçilebilir.

# 9. Süreçten Çıkan Dersler

Teknik olmayan ama tekrarlanabilir dersler:

- Ölçüm altyapısı, ölçülen şey kadar önemli. Bu projede yazılım hatalarından çok ölçüm tanımı hataları sonuç bozdu — ve onları fark etmek çok daha zordu.

- Kontrol grubu koşmak zorunlu. Statik engel testi olmasaydı, hareketli engeldeki farkın mod seçiminin bir yan etkisi olmadığını kanıtlayamazdık.

- "Kontrol et" notu düşmek yetmiyor. Çarpışma eşiğinin yanında bu not vardı ve yine de doğrulanmadan rapora girdi. Doğrulanmamış sabitler koda girmemeli.

- Bir çözüm pahalıysa alternatifi sorulmalı. Gazebo yeniden başlatma kabul edilseydi hem saatler kaybedilecek hem de düzeneği yok eden bir yaklaşım kalıcı hale gelecekti.

- Parametreler koda gömülüyse deney tasarımı yalan söyler. YAML'da yazan değerlerin gerçekten uygulandığı doğrulanmalı — üç ayrı parametrede aynı sorun çıktı.

- Aynı veriyi yeniden yorumlamak, yeni veri toplamaktan ucuz. Ham kayıtlar saklandığı için üç düzeltme de tek bir koşu tekrarlanmadan uygulanabildi.

- Elle transkripsiyon güvenilmez, kod çıktısı bile olsa. Terminal tablosunu elle Markdown'a aktarırken tek bir hücre kayması sahte bir bilimsel bulgu (inversiyon) yarattı. Kural: tablolar artık hep programatik export edilip geri okunuyor.

- Medyan aykırılığı gizler, açık bir bayrak gizlemez. run_valid eklenene kadar fiziksel olarak imkânsız üç koşu ortalamalara sessizce karışmıştı. Artık aykırı koşular işaretleniyor, silinmiyor -- hem şeffaflık hem izlenebilirlik için.